|  | Ćwiczenie laboratoryjne z przedmiotu „EKONOMIKA BUDOWNICTWA” WBLiW, rok III, studia stacjonarne, I stopnia (inżynierskie) rok akademicki 2019/2020, semestr letni grupa: środa TN/TP, godz. 7:30÷9:00 |  |
| --- | --- | --- |

Imię i nazwisko studenta: ..............................................................................................................................................

Dla obiektu budowlanego, fragmentu konstrukcji budowlanej lub grupy robót budowlanych: …………………………..

……................................................................................................................................................................................

opisanego w dokumentacji projektowej sporządzić kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej w zakresie: .............................................................................................................................................................

ZAKRES ĆWICZENIA:

- Sporządzić kartę tytułową kosztorysu.

- Dokonać szczegółowej charakterystyki technicznej obiektu budowlanego, fragmentu konstrukcji budowlanej lub robót budowlanych objętych kosztorysem.

- Wykonać przedmiar robót budowanych wraz z ich opisem technologicznym.

- Sporządzić kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej:

- ustalić wielkości jednostkowych nakładów rzeczowych: nr, nm, ns,

- obliczyć wielkość nakładów rzeczowych: Nr, Nm, Ns,

- ustalić ceny czynników produkcji, tj. kosztorysową stawkę robocizny – Cr, ceny jednostkowe materiałów budowlanych – Cjm, ceny jednostkowe pracy sprzętu – Cjs

- ustalić podstawy naliczania stawek pozostałych składników kosztów, tj. kosztów pośrednich – Kp, kosztów zakupu materiałów – Kz, zysku – Z.

- obliczyć wartość kosztorysową Wk i cenę kosztorysową robót: Ck.

(uwaga: w przypadku liczenia kosztorysu w programie komputerowym do kosztorysowania robót budowlanych jedną z pozycji kosztorysowych proszę policzyć „na piechotę”).

- Sprawdzić, metodą kalkulacji uproszczonej (tj. na „cenach jednostkowych”), wartość kosztorysową:

- wybranej roboty/grupy robót budowlanych lub elementu budynku: .................................................................. ........................................................................………………………….……………………………………………

oraz

- całego obiektu budowlanego.

- Sporządzić tabelę elementów scalonych.

- Zamieścić załączniki do kosztorysu:

- dane wyjściowe do kosztorysowania,

- analizy i kalkulacje indywidualne robót nie występujących w katalogach nakładów jednostkowych,

- zestawienie materiałów,

- zestawienie sprzętu.

TERMINY/OCENY:

| Data wydania tematu | Data oddania ćw. | Ocena ćwiczenia | Ocena wiadomości | Zaliczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- Działka budowlana położona w terenie: równinnym i nizinnym, pagórkowatym, podgórskim i górskim

- Warstwa ziemi urodzajnej (humusu): gr. …….. cm, humus bez darni, humus z darnią

- Grunt kategorii: I,  II,  III,  IV

- Poziom wody gruntowej: ……………………………………………………...........……………………………………

- Transport urobku: ……... km, po drogach: gruntowych, utwardzonych

PODPIS PROWADZĄCEGO:  ……...................................................................

Opracował: dr inż. Mariusz Rejment ©